中央地勘基金项目编报相关要求

中央地勘基金项目立项申报材料需按照《中央地质勘查基金项目立项指南（国土资发[2011]13号）》（以下简称“指南”）的有关格式和要求编写，指南下载网址：www.cgef.org.cn。为进一步规范项目申报材料的编写与申报工作，提高立项工作质量和效率，现就相关具体事宜进一步补充说明如下。

一、项目设置要求

1.中央地勘基金按照“一个探矿权对应一个独立勘查项目”的原则设置勘查项目，一个整装勘查项目包含多个已设或拟设探矿权的，可在整装勘查项目下对应探矿权数量设置相应的子项目，分别编报项目申请材料，但注意区别项目名称。

2.项目命名统一按“省份+市（县）名称+地质工作区名称+矿种+工作阶段”的规则进行。已登记探矿权的项目，须与勘查许可证上登记的名称一致；整装勘查类项目下的独立子项目，参照以上进行。

3.矿业权设置方案需符合《国土资源部关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知》（国土资发〔2011〕55号）的有关要求与规定。

4.项目立项依据充分，预期远景规模有望达到中型以上。对以往中央地勘基金已安排过的项目或申报中央地勘基金经论证未通过的项目，不再申报。

5.煤炭项目勘查深度一般不超过1200米；缺煤省区煤炭项目预期资源储量规模需满足国务院及相关部门已经明确的各省煤炭最低开采规模要求。

二、A卷（技术部分）编制注意事项

1. “工作区范围”一节，需说明探矿权设置情况（已设或拟设，但不能透露探矿权人信息），并依据探矿权区块提供项目勘查区范围及拐点坐标，并与B卷保持一致。所附“工程部署图”上需标明勘查区范围（已登记探矿权或拟登记探矿权范围）及拐点坐标信息，以便核实勘查工作部署是否在有效探矿权范围内。

2.立项依据要充分，对以往地质工作资料收集齐全，勘查成果可用性评述准确，对成矿地质条件分析中肯，判断找矿前景的关键性资料要充分提供。

3．目标任务明确，阶段划分合理，预期成果可行。

4.总体工作部署和年度工作方案合理，技术路线正确，方法手段切实有效、组合恰当。年度工作安排恰当，工程布置依据充分，施工顺序合理，技术要求符合有关规程规范。

5.年度实物工作量需根据目标任务要求和承担单位的施工能力等合理安排。 勘查工作严格部署在已登记探矿权或预留探矿权范围内。

三、立项概算编制注意事项

1.项目经费概算应依据《中央地质勘查基金项目资金管理暂行办法》的要求，统一按照《中央地质勘查基金项目预算标准》编制；在项目申请书A卷中以独立章节编报。预算标准和资金管理暂行办法的下载网址：www.cgef.org.cn。

2.项目概算原则上由中央地勘基金管理中心认可的、接受过地质调查或中央地勘基金预算编制专业培训并取得结业证书的人员编制。

3.按照差别化预算的要求，中央地勘基金预算标准分为全成本费用、部分成本费用两种，对有财政事业费拨款的项目承担单位，预算标准按照调整后的调整系数执行；没有财政事业费拨款的项目承担单位，直接执行全成本预算标准。采用全成本核算的项目，项目承担单位需提供单位法人证书、勘查资质证书及上一年度财务决算报表等相关材料。

4. 项目概算编制涉及的预算标准应按实际情况选取，对地区调整系数及各项工作手段的技术条件的选取应尽可能符合实际。

5.利润和税金的控制标准。为适应地勘基金市场化运作的要求，基金预算标准中提出了利润率控制标准和税率控制标准。编制基金项目概算时，勘查单位都可以按照基金预算标准中的有关规定编制利润和税金的内容。

6.为了保证基金项目概算的科学性、规范性，按照《中央地质勘查基金项目资金管理暂行办法》的要求，项目概算应按规定的格式编报概算编制说明及相关概算表式。项目概算需由项目承担单位财务部门负责人审核并签章。

四、B卷（资质与矿业权部分）编报注意事项

1.拟设探矿权的中央地勘基金全额投资项目，需按照《立项指南》附件规定的格式提交由省级国土资源主管部门出具的《关于同意设置探矿权申请的函》和县级国土资源部门出具的《探矿权申请范围核查表》，并按矿政管理的有关规定查询是否存在矿业权重叠或其他不符合探矿权设置的情形（包括环境保护等方面的影响），对拟设探矿权范围进行实地核查。项目勘查区范围内存在与已设矿业权或国土资源主管部门已受理矿业权登记申请范围重叠的，重叠部分需扣除；项目勘查区范围与石油天然矿业权重叠的，须协调油气矿业权人签订相关承诺协议。

2.已设探矿权的中央地勘基金合作投资项目，探矿权应合法有效，处在有效期内，且不处在抵押、租赁、承包等状态；探矿权作价采取委托评估机构评估的，评估依据的勘查报告应符合《立项指南》附件中B卷的相关要求，并需经有关部门评审；探矿权作价评估采取实际投资额方式的，实际投资额报告需经有关部门评审，提交的实际投资额应有相关部门的签章确认。

3.拟设或已设探矿权的项目B卷材料中均需提交包含工程部署情况及探矿权拐点坐标范围情况的地质图件。

4. 申报地勘基金的全额投资及合作勘查项目，探矿权拐点坐标须按以下两种格式提交（附电子版）：

格式一：采用部统一规定的txt记事本文档编辑的探矿权拐点坐标。例如：拐点a坐标为：东经110度45分57秒；北纬39度54分44秒。按照本格式要求应表述为：110 º45´57"，39 º54´44"。

格式二：输入法采用英文半角格式。例如：拐点a坐标为：东经110度45分57秒；北纬39度54分44秒。按照本格式要求应表述为：110.4557,39.5444。

五、省级国土资源主管部门初审的主要内容

1.项目设置是否符合相关规划和矿业权设置方案。

2.核实勘查区矿业权设置情况。

3.已设探矿权是否合法有效，是否处在抵押、租赁、承包等状态。

4.勘查单位的资质、业绩和信誉情况。

5.是否有其他社会资金希望参与拟申报项目投资。

6.立项依据是否充分，是否具有开发利用前景，煤炭项目或资源储量是否符合本省区最低开采规模要求。

7.省级国土资源主管部门认为需要审核的其他事项。

六、立项材料报送要求

1.项目申报材料须提交申报正文（项目申报单位出具）一式2份，立项申请书（A卷、B卷）及附图一式3份，光盘2份，省厅初审意见2份。

2.项目立项材料经省级国土资源主管部门初审后，统一组织报送至中央地勘基金管理中心，并由省级国土资源主管部门统一出具该批项目申报文件载明报送项目清单。

3.煤炭国家规划矿区勘查项目，需按照《立项指南》规定的立项程序，由省级国土资源部门提出勘查区块和项目建议，报国土资源部批准后，由中央地勘基金管理中心采取竞争方式确定承担单位。

报送地址：北京市西城区月坛北街2号 月坛大厦A610

国土资源部中央地质勘查基金管理中心

邮政编码：100045

联系电话：项目处（蒙义峰 陈兴华） 010-68085652/5654

权益处（王  希 张小陌） 010-68085624/5651

国土资源部中央地质勘查基金管理中心

二〇一一年七月二十八日